RecTourist

Plano de Iteração

1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 04/10/2015 |
| * Alterar Plano projeto * Criar Plano de Interação E1 * Atualizar Riscos * Alterar Lista de Itens * Refinamento requisito de Cadastros * Projeto do caso de uso Usuários * Projeto do caso de uso Pontos Turísticos | 11/10/2015 |
| * Implementação Pesquisar Pontos Turísticos | 18/10/2015 |
| Final da Iteração | 25/10/2015 |

2. Objetivos de Alto Nível

* Refinar os requisitos de Pesquisar Pontos Turísticos
* Alterar Plano de Interação, Lista de Itens, Plano de Projeto.
* Atualizar Riscos.

3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Refinamento do caso de uso Cadastro de Usuários | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Waltson/Ivson | 2 | 2 |
| Refinamento do caso de uso Cadastro Pontos Turísticos | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Waltson/Ivson | 2 | 2 |
| Atualizar Lista de Riscos | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Waltson/Ivson | 1/2 de hora | 1 |
| Alteração Lista de Itens | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Waltson/Ivson | 1 | 1 |
| Atualizar Plano de Projeto | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Waltson/Ivson | 2 | 1 |
| Documento de Iteração E1 | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Waltson/Ivson | 2 | 2 |
| Implementação do requisito dos Pontos Turísticos. | Alta | 6 | Não Iniciado | E1 | Waltson/Ivson |  |  |
| Projeto do caso de uso Pontos Turísticos | Alta | 5 | Iniciado | E1 | Waltson/Ivson | 8 | 6 |

4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
|  |  |  |

5. Critérios de Avaliação

* O Documento de Plano da interação Atual deverá conter os principais requisitos, separados por estimativa de entrega (release).
* Os Requisitos com prioridade alta deverão ser apresentados ao final da iteração

6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a Documentação junto com Entrega Funcional |
| Data da Avaliação 2 | 09/12/2015 |
| Participantes | Ivson Costa, Waltson Silva e o Professor Jarley. |
|  | |

* Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

* Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

Avaliação X Resultados de Testes

N/A

* Outras Avaliações e Desvios

N/A