RecTourist

Plano de Iteração

1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 02/08/2015 |
| * Configuração de conta no GitHub controle de versões * Criar Projeto piloto para apresentação em sala * Criar a lista de itens de trabalho * Elaborar documento de visão do sistema * Elaborar palno de projeto * Capacitação na plataforma escolhida * Definir a arquitetura preliminar * Definir a lista de riscos * Especificar os requisitos inicias do projeto * Implementar os protótipos de GUI * Preparar a apresentação * Configuração da IDE + Criação do projeto * Definir Plano de iteração | 09/08/2015 a  07/10/2015 |
| Final da Iteração | 14/10/2015 |

2. Objetivos de Alto Nível

* Configurar o repósitorio para o controle de versões
* Criar Lista de Itens.
* Elaborar Documento de Visão do sistema, Plano de Projeto,Plano de Iteração.
* Definir Riscos, Arquitetura.

3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Configuração de conta no GitHub para cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 0 |
| Criar projeto piloto para apresentação em sala | Média | 15 | Em desenvolvimento | I1 | waltson | 10 | 5 |
| Criar a lista de itens de trabalho | Alta | 10 | Finalizado | I1 | waltson | 1 | 0 |
| Elaborar documento de visão do sistema | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 4 | 1 |
| Elaborar plano do projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 4 | 6 |
| Capacitação na plataforma escolhida | Alta | 20 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 15 | 0 |
| Definir a arquitetura preliminar | Alta | 4 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 3 | 2 |
| Elaborar Plano de Iteração | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson | 3 | 1 |
| Definir a lista de riscos | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 0 |
| Especificar os requisitos iniciais do projeto | Alta | 10 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 2 | 2 |
| Implementar os protótipos de GUI | Alta | 4 | Finalizado | I1 | waltson | 5 | 5 |
| Preparar a apresentação | Alta | 2 | Não iniciado | I1 | Ivson |  |  |
| Configuração da IDE + Criação do projeto | Média | 2 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 2 | 0 |

4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
|  |  |  |

5. Critérios de Avaliação

* O Documento de Plano da interação Atual deverá conter os principais requisitos, separados por estimativa de entrega (release).
* Os Requisitos com prioridade alta deverão ser apresentados ao final da iteração

6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a Documentação junto com Entrega Funcional |
| Data da Avaliação 1 | 14/10/2015 |
| Participantes | Ivson Costa, Waltson Silva e o Professor Jarley. |
|  | |

* Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

* Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

Avaliação X Resultados de Testes

N/A

* Outras Avaliações e Desvios

N/A